CARPINTEC

MARIA PAULA MUÑOZ DUARTE

DANNA VALENTINA POVEDA PORRAS

ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SERVICIO NACIONAL Y APRENDIZAJE SENA

06/2025

INTRODUCCIÓN

El proyecto CARPINTEC consiste en un software que permite crear, gestionar y visualizar cotizaciones de muebles y trabajos de carpintería, mostrando no solo los precios y materiales.

El presente proyecto plantea el desarrollo de un software básico que permita a los clientes visualizar de manera sencilla los productos que desean (a través de imágenes de referencia) y obtener una cotización automática en función de sus elecciones.

MISIÓN

Somos una empresa de desarrolladores de software que facilita las actividades administrativas y de gestión en carpinterías y talleres, ofreciendo una herramienta digital sencilla, interactiva y sostenible que optimiza los procesos, integra un catálogo de productos personalizables y fortalece la comunicación con los clientes, garantizando transparencia, rapidez, eficacia y satisfacción.

VISIÓN

Ser el software de referencia en la digitalización de carpinterías, ofreciendo soluciones confiables e innovadoras se mantengan útiles en el tiempo, acompañando la evolución del negocio y que fortalezcan la relación con los clientes y transformen el proceso de diseño y venta de muebles.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En muchas carpinterías, el proceso de cotización de muebles y servicios se realiza de manera manual, ya sea en papel o en hojas de cálculo. Esto genera problemas de comunicación con los clientes, quienes no logran visualizar cómo se verá el producto final ni entender el desglose real de los costos.

### Causas del Problema

- Falta de digitalización en los procesos de atención al cliente.

- Uso de métodos tradicionales (papel, bocetos a mano, explicaciones verbales).

- Ausencia de una herramienta centralizada que integre catálogo de productos, precios y cotizaciones.

### Consecuencias del Problema

- Pérdida de tiempo en la elaboración de cotizaciones manuales.

- Confusiones y reclamos por parte de los clientes debido a diferencias entre lo solicitado y lo entregado.

- Disminución de la confianza y credibilidad de la carpintería.

- Posible pérdida de clientes frente a la competencia.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un software para carpintería que permita la visualización de productos personalizados y la generación de cotizaciones automáticas, mejorando la comunicación con los clientes y optimizando el proceso de ventas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### Crear un Catálogo Digital de Productos

- Fase de Análisis: Reunir requisitos sobre los productos más solicitados y sus características.

- Fase de Diseño: Diseñar una estructura de catálogo digital con imágenes y descripciones.

- Fase de Implementación: Desarrollar el módulo de catálogo con opciones de consulta.

- Fase de Pruebas: Validar que el catálogo muestre correctamente los productos.

### 2. Permitir la Personalización de Productos

- Fase de Análisis: Identificar qué parámetros (medidas, materiales, acabados) son personalizables.

- Fase de Diseño: Crear interfaces que permitan modificar dichos parámetros de manera sencilla.

- Fase de Implementación: Programar el módulo de personalización con los datos de entrada del cliente.

- Fase de Pruebas: Verificar que los cambios en parámetros se reflejen correctamente en el sistema.

### 3. Generar Cotizaciones Automáticas

- Fase de Análisis: Revisar el proceso actual de cotización y sus variables de costo.

- Fase de Diseño: Definir la fórmula de cálculo de costos (material, mano de obra, acabado, transporte).

- Fase de Implementación: Programar el módulo de cotización automática.

- Fase de Pruebas: Validar la precisión de las cotizaciones con ejemplos reales.

### 4. Implementar un Módulo de Visualización de Productos

- Fase de Análisis: Investigar las formas más simples de mostrar imágenes de referencia al cliente.

- Fase de Diseño: Crear prototipos visuales con imágenes representativas.

- Fase de Implementación: Integrar imágenes al sistema según material o color elegido.

- Fase de Pruebas: Validar la comprensión y claridad de la visualización con usuarios.

### 5. Guardar el Historial de Cotizaciones

- Fase de Análisis: Identificar qué información es relevante para conservar (cliente, fecha, producto, precio).

- Fase de Diseño: Diseñar una base de datos ligera para registrar cotizaciones.

- Fase de Implementación: Programar el almacenamiento y consulta de cotizaciones previas.

- Fase de Pruebas: Verificar que se guarde y recupere correctamente la información.

JUSTIFICACION

La implementación de este software beneficiará tanto a la carpintería como a sus clientes. Para la carpintería, permitirá agilizar los procesos de cotización, reducir errores en pedidos y mejorar la gestión de precios y materiales. Para los clientes, brindará mayor confianza al poder visualizar lo que desean y recibir una cotización clara y detallada en el menor tiempo posible.

Además, al tratarse de un proyecto básico, será accesible para pequeños talleres que buscan dar un paso hacia la digitalización sin requerir grandes inversiones.

ALCANCE

El proyecto abarcará el desarrollo de los siguientes módulos:

- Gestión de Clientes: Permite registrar datos de los clientes y consultar su historial de cotizaciones.

- Catálogo de Productos: Muestra los productos disponibles con imágenes y descripciones.

- Personalización de Productos: Facilita modificar medidas, materiales y acabados de los productos.

- Generador de Cotizaciones: Calcula automáticamente el costo total y genera una cotización digital.

- Gestión de Precios y Materiales: Administra la base de datos de materiales y precios actualizados.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

MÓDULO USUARIO

| ID | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-USU-01 | Registrar Usuario | El administrador debe poder registrar un nuevo usuario con su información personal, credenciales de acceso y rol asignado dentro del sistema | Alta | usuarios |
| RF-USU-02 | Consultar/Listarusuarios | El administrador debe poder visualizar una lista de todos los usuarios registrados, con opciones de busqueda y filtrados (por rol, estado,nombre,etc.) | Alta | usuarios |
| RF-USU-03 | Editar informacion del usuario | El administrador debe poder modificar la informacion de cualquier usuario (datos personales,rol,permiso,etc) | Alta | usuarios |
| RF-USU-04 | Desactivar/ eliminar usuario | El sistema debe permitir desactivar o eliminar usuarios (borrado logico) cambiando su estado “inactivo” sin eliminar sus datos historicos | Media | usuarios |

| RF-USU-01 | Recuperar contraseña | El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña a través de un proceso de validación | Alta | usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-USU-02 | Control de roles y permiso | El sistema debe permitir asignar roles y permisos a los usuarios (ej. administrador, empleado,etc.) | Alta | usuarios |

MODULO COTIZACIONES

| ID | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-COT-01 | Crear cotizaciones | El usuario debe poder crear una nueva cotizacion registrando los datos del cliente, producto/servicio. | Alta | usuarios |
| RF-COT-02 | Calcular valores totales | El sistema debe calcular automaticamente los valores totales de la cotizacion (subtotal,impuestos,total general) | Alta | usuarios |
| RF-COT-03 | Editar Cotizacion | El usuario debe poder modificar los datos de una cotizacion existente siempre que no haya sido aprobada o enviada al cliente | Alta | usuarios |
| RF-COT-04 | Exportar cotizacion en PDF | El sistema debe permitir exportar una cotizacion en formato PDF con el logo de la empresa para compartirla con el cliente | Media | usuarios |

| RF-COT-05 | Consultar / listar cotizaciones | El usuario debe poder visualizar un listado de cotizaciones realizadas con opciones de busqueda y filtrado | Alta | usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-COT-06 | Historial de cotizaciones | El sistema debe mostrar un historial consolidado de cotizaciones por cliente o usuario, incluyendo estado, fechas de creacion y modificacion | media | usuarios |

MÓDULO INVENTARIO

| ID | Requerimiento Funcional | Descripción | Prioridad | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-INV-13 | Registrar materiales | El administrador debe poder registrar los materiales que ingresan, usando nombre, tipo, cantidad, proveedor y su ubicación en bodega | Alta | inventario |
| RF-INV-014 | Gestionar materiales | El sistema debe permitir al usuario con permisos registrar cada vez que sale un material del inventario(actualizar) dejando ver si hay o no hay stock(leer) | Alta | inventario |
| RF-INV-15 | Generar alertas | El sistema debe generar alertas según el estado de un material en el inventario (si está apunto de acabarse) o si presenta algún problema dicho material | Alta | inventario |
| RF-INV-16 | generar reportes de inventario | El sistema generar un reporte del inventario dependiendo de un rango de fechas donde se muestre cantidad de materiales o si se presenta una novedad con estos mismos | Alta | inventario |